|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí hemos cumplido, con un leve desfase. El Sprint 0 (análisis y diseño, 13/08 al 09/10) se cerró con los entregables principales: épicas e historias de usuario, product backlog con puntos de historia, requerimientos funcionales y no funcionales, modelo de datos y borrador del Documento de Arquitectura de Software. Factores que facilitaron: las reuniones de seguimiento con Violeta y la retroalimentación de los docentes, que nos permitieron corregir temprano el rumbo; la definición clara de roles (Product Owner, Scrum Master y desarrollo). Factores que dificultaron: la retroalimentación fue ampliando y cambiando el alcance (el administrador como punto de entrada, roles y privilegios como tabla, tratamientos multisesión, giftcards y promociones, comisiones por tipo de contrato). Esto nos obligó a rehacer el diagrama de casos de uso y el modelo de datos más de una vez.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para el retraso y el retrabajo, pasamos a trabajar en orden: primero requerimientos aprobados, después modelo de datos, casos de uso e interfaces, evitando la ingeniería inversa. Cada cambio pedido por Violeta o los docentes queda registrado y se traduce en historias del backlog, en lugar de modificar diagramas sin control. Para el alcance, definimos explícitamente qué queda fuera (pagos, control de stock, nómina, agenda de estilistas) y marcamos las giftcards y promociones como funcionalidad de cierre.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro avance como bueno en la parte de análisis y diseño: contamos con documentación completa y coherente entre sí (requerimientos, backlog, modelo de datos y DAS), y con un modelo de datos que recoge la trazabilidad pedida (históricos, estados sin borrado físico, precio y comisión vigentes por servicio). Para mejorar: - comenzar antes la construcción técnica, ya que hasta ahora el peso ha estado en la documentación. - llevar un registro más ordenado de versiones y decisiones en el repositorio de GitHub. - iniciar pronto las pruebas, para no dejarlas todas al cierre.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestras principales inquietudes es si es que el tiempo que queda hasta el 14/12 alcanzará para desarrollar todos los módulos definidos (usuarios, clientes, fichas, seguimiento, metas y comisiones) con 10 días hábiles por sprint; cómo evitar que nuevos cambios pedidos por la clienta o por los docentes nos obliguen a rehacer lo ya construido; y cómo asegurar que promociones y giftcards, que quedaron como opcionales, no comprometan el resto del alcance. Preguntas para los docentes: ¿Qué nivel de avance funcional esperan ver en la próxima revisión (por ejemplo, solo inicio de sesión con roles o también fichas)? ¿Cuándo se considera cerrada y aprobada la base de requerimientos y del modelo de datos, para no seguir modificándolos durante el desarrollo? ¿Cómo se evaluará el cumplimiento de las métricas de los requisitos no funcionales (disponibilidad, rendimiento, usabilidad con usuarios reales)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos que las actividades deben redistribuirse, ahora teniendo en cuenta los roles de cada integrante (Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo). Hasta ahora el trabajo se concentró en la documentación y el diseño; al comenzar la etapa de desarrollo, queremos que cada integrante asuma las tareas que corresponden a su rol y que las historias del backlog se repartan de forma equilibrada entre todos. Como nuevas actividades, asignaremos responsables para la documentación continua y para las pruebas, de modo que estas tareas no se acumulen al final del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la comunicación constante, el cumplimiento de los roles definidos, la disposición para corregir el trabajo propio y ajeno a partir de la retroalimentación, y el aporte complementario de cada integrante